## Slide 1
Les Potageurs

## Slide 2
Objectif fonctionnel Nathalie dispose d'un terrain, qu'elle découpe en jardins. Chaque jardin peut être découpé en zones et en rangs. Nathalie maintient à la main un tableur Excel dans lequel réside la configuration de chaque jardin, qui déterminer le nombre de zones et de rangs contenu. L'objectif du projet est d'automatiser la création de ce tableau Excel. [EDIT] Revu avec l'utilisatrice principale le 25/3 L'utilisatrice veut un tableau Excel en sortie reproduisant l'onglet Cultures par planche, du tableau initial fourni.

## Slide 3
Objectif technique
Pour déterminer le nombre idéal de zones et de rangs dans chaque jardin, Produire un tableau Excel dont la structure est :
  Planche A
    Rang 1
      Plante 1
        Nombre
        Surface
        Calendrier :
          De la plantation
          De la récolte
      Plante 2
      …
    Rang 2
    …
  Planche B
  Planche C
  Planche D

## Slide 4
Tableau à reproduire

## Slide 5
Jour 1
FAIT - Prise en compte des données
FAIT - Objectif raffiné avec l'utilisatrice principale
FAIT - ATELIER - nettoyage et consolidation des données :
  output : https://github.com/guillaumefe/Hackaton/blob/main/data.yml
  output : https://github.com/guillaumefe/Hackaton/blob/main/data.json
FAIT - Mise à disposition d'un objet contenant les données
FAIT - Mise en place de l'environnement, démarrage de l'UI
FAIT - Mise en place du github du projet https://github.com/guillaumefe/Hackaton pour héberger les données

## Slide 6
Jour 2 Interface utilisateur:
  URL - https://github.com/barry006/Hackaton
  INFO - Quelques bugs visuels résiduel mais le prototype est fonctionnel
  FAIT - Ecran 1:
    FAIT - Ajouter une Planche (morceau d'exploitation dans un jardin)
    FAIT - Pour chaque Planche demander la longueur et largeur
    FAIT - Pour chaque Planche demander le nombre de rang souhaité pour la surface
    FAIT - Ajouter un bouton générer
  A FAIRE - (Optionnel) Ecran 2:
    A FAIRE - Affichage des données
Backend :
  EN COURS - Fonction qui reconstruit l'objet de référence en fonction de l'entrée utilisateur
  EN COURS - Construction de la fonction qui exporte le tableau cible
Comment utiliser l'interface utilisateur fournie ?
  Ajouter une planche
  Pour chaque planche récupérer longueur et largeur
  Récupérer nombre de rang souhaité pour la surface
  Cliquer sur le bouton générer
  A FAIRE – Télécharger le fichier Excel généré

## Slide 7
FAQ
Qu'est ce le projet livre ?
  Des données, propres et bien rangées, pour un projet futur
  Une interface utilisateur en Unity construite à 50%
Qu'est-ce qui manque ?
  L'algorithme qui converti les entrées utilisateurs en modification de l'objet de référence
  L'algorithme qui convertit l'objet de référence en tableau Excel, en suivant le modèle demandé
Quel est le diagnostic du projet ?
La stack Unity n'était pas adaptée à ce projet:
  Le choix était lié à la rapidité d’exécution pour utiliser cet outil dans l'équipe
  Ce choix a l'avantage aussi de rendre l'application disponible sur ordinateur mais aussi smartphones et tablettes
  Mais l'intégration avec Excel et JSON s'est avérée compliqué, ce qui a freiné le projet dans son ensemble
Ou est la documentation du projet ?
  https://github.com/barry006/Hackaton
  https://github.com/guillaumefe/Hackaton